软件工程课程设计

《AI辅助软件过程》Scrum实践报告

Scrum实践报告（底稿）

学号：XXXXXXXXXX

姓名：XXX

班级：XXXX级XX班

模式：Builder 模式（个人主导推进）

福建师范大学计网学院

2026年 4 月

目录

1 线下过程

1.1 产品愿景

1.2 团队章程

1.3 产品代办列表

1.4 发布计划/迭代计划

1.5 验收测试（针对第一次迭代的故事）

2 线上过程

2.1 产品列表

2.1.1 列表总览

2.1.2 用户故事

2.2 迭代计划

2.2.1 迭代总览

2.2.2 任务明细

2.3 任务看板

2.3.1 第1天看板

2.3.2 第2天看板

2.3.3 第3天看板

2.4 代码仓库

2.4.1 仓库首页与目录结构

2.4.2 多平台工作界面补充

2.4.3 分支规划与功能映射

2.4.4 提交记录与任务-文件映射

2.4.5 Merge Request 与迭代收尾

3 附录：项目实现与完整代码

3.1 源码规模统计

3.2 项目目录与页面职责

3.3 本地状态与数据结构

3.4 关键实现说明

3.4.1 用户故事管理模块

3.4.2 产品待办列表与迭代计划

3.4.3 看板与状态流转

3.4.4 迭代回顾与测试联动

3.5 完整代码清单

3.6 README.md

3.7 前端页面说明

3.8 后端接口说明

3.9 数据库脚本

3.10 测试脚本

3.11 自测修复与代码定位

1 线下过程

1.1 产品愿景

本项目将“Scrum 过程管理平台”定位为面向软件项目管理课程实践的 Web 端工具，用于支撑用户故事管理、产品待办列表、迭代计划、任务看板、燃尽图与迭代回顾等核心流程。底稿阶段的目标不是追求内容完整，而是先固定报告结构、章节位置、表格样式和截图落点，后续只需按真实开发情况替换对应内容即可。

首轮版本聚焦最小可用范围，即完成基本版功能模块的展示闭环，并同步保留 AI 会话、Git 提交、接口测试和演示材料，为最终实验报告提供统一模板。

1.2 团队章程

本报告按单人主导推进的 Builder 模式底稿编写，实际开发中采用“先定目标、再拆任务、逐步实现、同步留痕”的推进方式。项目执行时，可由本人同时承担产品负责人、Scrum Master、开发者与测试协调者等角色；若存在结对讨论或指导记录，也可在后续版本中增补至本节。

Definition of Done 可暂定为：功能可运行、核心交互可展示、截图已保存、代码已提交、相关说明已记录。该表述用于占位，后续根据真实过程微调。

1.3 产品代办列表

围绕课程要求的基础版功能，先整理产品待办列表如下。故事点和优先级目前为占位值，后续可按真实拆分情况替换。

表 1 产品列表 Product Backlog

| ID | 故事文本 | 故事点数 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| PB01 | 作为用户，我希望新增、编辑、删除用户故事，便于维护需求。 | 3 | 1 |
| PB02 | 作为用户，我希望查看产品待办列表并按优先级排序，便于统一管理。 | 3 | 1 |
| PB03 | 作为用户，我希望通过拖拽调整待办顺序，便于动态安排开发优先级。 | 5 | 1 |
| PB04 | 作为用户，我希望创建迭代并选择起止日期，便于形成 Sprint 计划。 | 3 | 1 |
| PB05 | 作为用户，我希望将用户故事拖入当前迭代，便于形成迭代目标。 | 5 | 1 |
| PB06 | 作为用户，我希望在看板中更新故事状态，便于跟踪执行情况。 | 5 | 1 |
| PB07 | 作为用户，我希望查看燃尽图，便于判断迭代进度。 | 3 | 2 |
| PB08 | 作为用户，我希望记录迭代回顾内容，便于总结经验与问题。 | 2 | 1 |

1.4 发布计划/迭代计划

结合课程实验周期，项目可拆分为若干 Sprint。本底稿先给出可直接替换的发布计划模板。

表 2 发布计划/迭代计划

| 版本 / 迭代 | 周期 | 目标 | 覆盖故事 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1（V0.1） | 第1周~第2周 | 完成用户故事、待办列表、迭代计划的基础实现 | PB01~PB05 | 形成可演示原型与首轮截图 |
| Sprint 2（V0.2） | 第3周 | 完成看板流转、燃尽图与基础测试 | PB06~PB07 | 形成核心业务闭环 |
| Sprint 3（V1.0） | 第4周 | 完成回顾管理、测试补充与报告整理 | PB08 | 形成最终交付材料 |

1.5 验收测试（针对第一次迭代的故事）

为保证第一次迭代具有可验证性，先按 Given / When / Then 的方式列出验收测试模板。

表 3 用户故事验收测试

| ID | 故事文本 | 验收测试 |
| --- | --- | --- |
| PB01 | 用户故事管理 | 测试1：Given 进入用户故事页；When 填写表单并保存；Then 新故事应成功显示在列表中。 测试2：Given 已存在一条故事；When 点击删除；Then 列表中应移除该故事。 |
| PB03 | 拖拽调整优先级 | 测试1：Given 待办列表存在多条故事；When 拖拽调整顺序；Then 刷新后顺序应保持一致。 |
| PB04 | 创建迭代 | 测试1：Given 用户输入名称和起止日期；When 点击保存；Then 页面应展示新的迭代卡片。 |
| PB06 | 看板状态流转 | 测试1：Given 某条故事位于“未开始”；When 拖到“进行中”；Then 状态应更新并保存。 |

2 线上过程

2.1 产品列表

2.1.1 列表总览

本轮线上过程以“先造数据、再演示交互、最后补远程留痕”为顺序推进。系统中先录入了 2 条用户故事和 1 个 Sprint，用于后续展示 backlog、迭代计划和故事分配流程。当前 backlog 示例数据分别为“支持新增用户故事（3 SP）”和“支持查看迭代计划（5 SP）”，并以此作为课程演示的最小数据集。

图 1 已创建的产品待办列表

2.1.2 用户故事

在用户故事层面，项目选取“支持新增用户故事”作为典型示例。该故事直接对应产品待办列表维护和迭代计划输入能力，是 backlog、Sprint 与后续看板流转的上游数据来源，因此优先完成并用于演示。

图 2 新建用户故事弹窗

2.2 迭代计划

2.2.1 迭代总览

第一次迭代命名为“Sprint 1 - 基础功能开发”，周期为 2026-04-22 至 2026-04-28，目标是完成用户故事管理、迭代计划与故事分配的基础能力。创建成功后，页面右侧能够展示 Sprint 卡片，左侧能够看到 backlog 中待分配的故事。

图 3 Sprint 1 创建成功后的迭代计划页面

2.2.2 任务明细

典型任务明细选择“创建 Sprint 并录入目标信息”。在这一环节中需要填写迭代名称、起止日期与目标说明，为后续将 backlog 故事加入迭代、查看看板以及生成燃尽图提供基础数据。

图 4 新建 Sprint 弹窗

2.3 任务看板

本项目没有接入单独的线上任务管理平台，因此第 1～3 天的线上推进记录改用 Git 提交、测试结果和文档整理截图来替代展示。这样既符合课程“过程留痕”的要求，也能与本地仓库提交历史一一对应。

2.3.1 第1天看板

第 1 天重点完成仓库初始化、目录创建与文档约束确认，因此以 Git 初始化与前后端目录创建作为当天主要过程性证据。

图 5 第 1 天任务推进记录（项目初始化）

2.3.2 第2天看板

第 2 天主要推进前端页面开发与交互补齐，重点完成用户故事页、backlog 页与迭代计划页的骨架和交互整理。

图 6 第 2 天任务推进记录（前端核心页面开发）

2.3.3 第3天看板

第 3 天主要完成接口测试、报告整理与实验留痕补充，因此使用后端测试通过截图作为过程闭环证明。

图 7 第 3 天任务推进记录（测试与收尾）

2.4 代码仓库

2.4.1 仓库首页与目录结构

代码仓库目前已同步到 GitHub 远程仓库，首页能够直接看到 docs、frontend、backend、trae_screen、Screenshot 等目录，以及 README 内容和最新提交信息。这一页面同时承担“仓库首页 + README 展示 + 远程留痕”三重作用。

图 8 GitHub 仓库首页与 README 截图

表 4 仓库目录与文件职责

| 文件 / 目录 | 主要作用 | 关联任务 |
| --- | --- | --- |
| README.md | 记录项目范围、运行方式、技术栈与演示顺序。 | P0、P5 |
| frontend/ | 实现用户故事、backlog、Sprint、看板、燃尽图和回顾页面。 | P2、P3 |
| backend/ | 提供 RESTful 接口、状态更新逻辑与本地持久化能力。 | P1、P3、P4 |
| Screenshot/ | 保存 Git 初始化、构建、测试和阶段提交截图。 | P0、P4、P5 |
| trae_screen/ | 保存 Trae Builder、页面拖拽和 GitHub 远程截图。 | P3、P5 |
| docs/ | 保存课程说明、数据库设计、API 草案、报告底稿与修正记录。 | P0、P5 |

2.4.2 多平台工作界面补充

除代码仓库外，本次实验还保留了 Trae IDE Builder 工作界面，用于说明 AI 辅助开发时的任务输入、界面上下文和实际增量开发位置。Builder 界面与本地仓库、GitHub 远程共同构成完整证据链。

图 9 Trae IDE Builder 工作界面

2.4.3 分支规划与功能映射

截至 2026-04-23，项目采用单主线推进策略，本地与远程均以 master 为当前工作分支。考虑到课程实验优先强调“功能能跑、过程可追踪、材料可截图”，本阶段没有强制拆出复杂分支，而是先保证基础功能和证据链闭环。

图 10 GitHub 远程仓库首页与当前分支状态

表 5 分支规划与文件映射

| 分支名 | 用途 | 涉及文件 | 对应任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| master | 当前稳定演示版本与远程主分支 | 全部稳定文件 | 当前交付主线 |
| dev（可选） | 后续若补多人协作，可作为集成分支 | frontend/ + backend/ + docs/ | 后续协作留痕 |
| feature/drag-story-to-sprint（建议） | 用于补充 Trae 拖拽任务的独立分支 | frontend/src/views/sprints/SprintsView.vue | 故事加入迭代交互优化 |
| feature/mysql-migration（建议） | 后续将 JSON 持久化迁移为 MySQL | backend/src/ + backend/sql/ | 数据库接入完善 |
| docs/report-material（建议） | 用于继续整理截图、录屏脚本和报告 | docs/ + Screenshot/ + trae_screen/ | 报告材料收尾 |

2.4.4 提交记录与任务-文件映射

当前提交历史已经形成清晰阶段节奏：先提交文档与目录初始化，再提交后端核心接口与前端页面，随后补测试、报告与 Trae 拖拽任务。最新提交为 44bc07b，说明本地开发、AI 增量开发和实验材料整理都已进入同一条 Git 历史中。

图 11 本地 Git 历史与远程提交记录对应关系

表 6 提交记录、任务与文件变化对应

| 时间点 | commit message | 主要改动文件 | 对应任务 | 提交说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始化阶段 | 5b62fa3 docs: 初始化课程项目文档与开发约束 | AGENTS.md、README.md、docs/ | P0 | 固定课程范围和技术约束。 |
| 初始化阶段 | 9328461 init: 创建前后端基础目录 | frontend/、backend/ | P0 | 建立前后端基础工程目录。 |
| 后端阶段 | 1cb3a4e feat: 完成后端核心接口与自动化测试 | backend/src、backend/tests、backend/sql | P1、P4 | 补齐核心 REST 接口与测试脚本。 |
| 前端阶段 | 6f4a73c feat: 完成前端基础版页面与交互 | frontend/src/views、router、api | P2、P3 | 完成基础页面与主流程交互。 |
| 文档阶段 | e6a1f9a docs: 补充运行说明与AI错误修正记录 | README.md、docs/AI错误修正记录.md | P5 | 补充运行方法和 AI 修正案例。 |
| Trae 阶段 | 44bc07b feat: 完成Trae拖拽分配并补充实验留痕材料 | SprintsView.vue、trae_screen/、docs/ | P3、P5 | 完成拖拽加入 Sprint 并整理留痕。 |

2.4.5 Merge Request 与迭代收尾

本项目已在 GitHub 上完成远程建仓、origin 配置与首次 push，并建立 master -> origin/master 上游关系。由于当前仍采用单分支推进，仓库中暂未产生 Pull Request；这一点在报告中如实说明，不人为补造不存在的合并记录。

图 12 远程仓库同步与报告留痕阶段提交

表 7 远程同步与后续 Pull Request 说明

| 事项 | 源分支 → 目标分支 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub 首次同步 | master → origin/master | 核对远程地址、目录结构与提交历史是否一致。 | 通过 |
| Pull Request 流程 | 暂未创建 | 当前采用单分支推进，后续可按课程需要补充。 | 待补充 |
| Trae 拖拽任务同步 | master → origin/master | 核对拖拽功能、截图目录和报告材料是否已同步。 | 通过 |

3 附录：项目实现与完整代码

3.1 源码规模统计

表 8 源码文件规模统计

| 文件名 | 主要内容 | 行数 |
| --- | --- | --- |
| README.md | 项目说明、运行方式与模块说明 | 157 |
| frontend/src/ | 前端页面、布局、路由与 API 封装（15 个源文件） | 1508 |
| backend/src/ | 后端接口、工具函数与持久化逻辑（11 个源文件） | 896 |
| backend/sql/schema.mysql.sql | 课程要求对应的 MySQL 表结构脚本 | 52 |
| backend/tests/api.test.js | Vitest + Supertest 接口自动化测试脚本 | 169 |
| docs/*.md（说明文档） | 课程说明、数据库/API 草案、修正记录与证据链说明 | 1108 |

3.2 项目目录与页面职责

编码阶段实际形成了“前后端分离 + 文档与截图并行归档”的结构。与课程实验目标对应，项目没有扩展成复杂产品，而是围绕 5 个基础模块与 1 条清晰的演示路径进行收敛。

代码清单 1 项目目录树

scrum-process-platform-root/
├── AGENTS.md
├── README.md
├── backend/
│   ├── data/db.json
│   ├── sql/schema.mysql.sql
│   ├── src/
│   └── tests/api.test.js
├── docs/
├── frontend/
│   └── src/
├── prompts/
├── Screenshot/
├── trae_content/
└── trae_screen/

表 9 页面文件职责与用户故事对应

| 页面 / 文件 | 承担职责 | 关联故事 |
| --- | --- | --- |
| /stories | 完成用户故事新增、编辑、删除与列表展示。 | PB01 |
| /backlog | 展示产品待办列表并支持优先级排序。 | PB02、PB03 |
| /sprints | 创建 Sprint、查看目标并将故事加入迭代。 | PB04、PB05 |
| /board/:sprintId | 按照待办 / 进行中 / 已完成展示迭代故事。 | PB06 |
| /burndown/:sprintId | 展示计划线与实际线的燃尽图。 | PB07 |
| /retrospectives* | 维护迭代回顾列表与单次回顾内容。 | PB08 |

3.3 本地状态与数据结构

若项目采用前后端分离结构，本节可分别记录数据库表、接口入参与前端状态字段。本底稿先给出一份占位表。

表 10 本地状态与数据结构设计

| 字段 / 表 | 内容 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| stories | title、description、storyPoints、priorityOrder、status、sprintId | 存储用户故事与其排序、状态、Sprint 归属。 |
| sprints | name、startDate、endDate、goal | 存储迭代计划与目标说明。 |
| retrospectives | good1~good3、improve1~improve3 | 存储迭代回顾结论。 |
| burndownLogs | sprintId、date、remainingPoints | 支撑燃尽图实际线数据生成。 |
| 前端状态 | 筛选条件、当前拖拽 storyId、dragOverSprintId、表单状态 | 保证拖拽分配和页面刷新联动。 |

3.4 关键实现说明

3.4.1 用户故事管理模块

用户故事管理模块对应 /stories 页面和 /api/stories 系列接口，支持新增、编辑、删除、状态更新等基础操作。该模块既是课程基础功能之一，也是 backlog 排序、Sprint 分配和看板流转的上游数据来源。

3.4.2 产品待办列表与迭代计划

产品待办列表与迭代计划模块分别对应 /backlog 与 /sprints 页面，前者负责排序与筛选，后者负责创建 Sprint、展示 Sprint 指标以及将 backlog 故事加入当前迭代。当前已额外补充拖拽加入 Sprint 的交互。

3.4.3 看板与状态流转

看板页面负责将迭代中的故事按 todo / in_progress / done 三列组织展示，并在状态变化时同步驱动燃尽图数据更新。虽然当前持久化仍采用 JSON 文件，但业务规则已经按课程文档中的接口范围落地。

3.4.4 迭代回顾与测试联动

迭代回顾与测试联动部分分别对应 /retrospectives 页面和 backend/tests/api.test.js。回顾模块保证课程要求中的“做得好的三件事 / 待改进的三件事”可录入与查询，测试模块则为 stories、sprints、board 与 burndown 的关键链路提供自动化验证。

表 11 关键函数 / 模块与对应功能

| 函数名 / 模块 | 所在文件 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| stories 路由 | backend/src/routes/stories.js | 处理用户故事 CRUD、排序与状态更新。 |
| store 持久化模块 | backend/src/lib/store.js | 统一读写 db.json，维护故事、Sprint、回顾和燃尽图日志。 |
| SprintsView.vue | frontend/src/views/sprints/SprintsView.vue | 负责 Sprint 创建、故事分配与拖拽加入迭代。 |
| BoardView.vue | frontend/src/views/board/BoardView.vue | 负责看板状态流转与迭代故事展示。 |
| api.test.js | backend/tests/api.test.js | 验证核心接口与燃尽图联动逻辑。 |

3.5 完整代码清单

正式版不再粘贴全量源码，而是以目录结构、关键文件职责、远程仓库地址与代表性代码路径相结合的方式说明实现。完整代码已在 GitHub 仓库中同步，报告主要承担解释实现思路和证据链的作用。

3.6 README.md

README.md 已补充项目范围、技术栈、启动命令、接口范围、测试命令、当前完成度与建议演示顺序，可直接作为答辩时的仓库首页说明材料。

3.7 前端页面说明

前端页面集中在 frontend/src/views 下，分别对应 stories、backlog、sprints、board、burndown 与 retrospectives 六类核心视图；路由定义在 frontend/src/router/index.js，布局位于 frontend/src/layouts/AppLayout.vue。

3.8 后端接口说明

后端接口统一挂载在 /api 下，入口文件为 backend/src/app.js，子路由按 stories、backlog、sprints、retrospectives 拆分。接口返回格式统一为 code / message / data，便于前后端联调和测试断言。

3.9 数据库脚本

数据库脚本位于 backend/sql/schema.mysql.sql，用于保留与课程文档一致的 MySQL 表结构设计；实际运行时默认使用 backend/data/db.json 做轻量持久化，以保证项目在本地环境中开箱即用。

3.10 测试脚本

测试脚本位于 backend/tests/api.test.js，使用 Vitest 与 Supertest 覆盖 stories CRUD、backlog 查询、Sprint 创建与删除、状态更新以及燃尽图联动等关键链路。

3.11 自测修复与代码定位

为了让报告形成闭环，附录表 12 记录了自测阶段真实遇到的问题、定位文件和修复方式。这些内容与 docs/AI错误修正记录.md 及 Git 提交历史相互印证。

表 12 自测问题、定位文件与修复方式

| 问题表现 | 定位文件 | 对应函数 / 模块 | 修复方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃尽图测试断言取错时间点 | backend/tests/api.test.js | 燃尽图自动化测试 | 改为按状态变更当天日期定位 actual 线数据。 |
| 后端曾生成文档外调试接口 | backend/src/routes/stories.js | stories 路由 | 删除多余内部调试接口，保持与文档一致。 |
| 故事加入迭代交互不够直观 | frontend/src/views/sprints/SprintsView.vue | 拖拽状态与 drop 处理 | 补充 HTML5 拖拽、视觉反馈和故事分配逻辑。 |
| 后端启动时出现 3000 端口占用 | backend/src/server.js | 开发启动阶段 | 清理占用进程后重新启动服务，并记录到实验过程。 |

4 当前阶段整理（2026-04-23）

4.1 当前完成情况

截至 2026-04-23，项目已经形成可运行的前后端原型，覆盖用户故事管理、产品待办列表、迭代计划管理、故事看板、燃尽图和迭代回顾 6 个课程要求模块。前端基于 Vue 3 + Vite + Element Plus，后端基于 Node.js + Express，核心接口测试已可执行，GitHub 远程仓库与本地截图材料也已建立。

4.2 当前阶段中 Codex 与 Trae Builder 的分工

本项目的较稳妥解释口径是“Codex 参与前期文档收敛、接口一致性检查、初版前后端原型搭建与测试补充；Trae IDE Builder 在已有可运行基线之上继续完成真实的增量开发、界面交互改造与过程留痕”。这样既能够解释仓库为何先有代码框架，也能如实体现 Trae Builder 在后续阶段承担的具体工作。

在人机协作分工上，人主要负责阅读课程要求、限定边界、审核 AI 输出、发现错误并决定是否接收；Codex 和 Trae 分别承担分析、生成和局部修改工作，最终结果均由人工运行、截图和提交确认。

4.2.1 ????????????????

??????????????????????????????? prompts/codex-?????.md ? prompts/trae-builder-?????.md?????????????????? Codex ??? AGENTS.md?README.md ? docs ???????????????????????????????????? Trae Builder ????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????? Codex ?????????????????????????????????????????? Trae Builder ?????????????????????????? prompts ???Git ???????????????

4.3 当前运行数据与演示状态

当前默认演示数据包括 2 条用户故事、1 个 Sprint 和 1 条燃尽图日志。两条故事均已加入 Sprint 1，总故事点数为 8，能够支撑用户故事列表、迭代计划、看板进入和燃尽图查看等演示步骤。

4.4 当前缺口与风险

当前仍存在三个需要在正式交付前说明清楚的点：第一，运行时持久化默认仍为 JSON 文件，而不是直接连接 MySQL；第二，GitHub 远程仓库已经建立，但尚未补 Pull Request 形式的分支协作留痕；第三，独立的日看板截图并未单独保留，因此本报告改以 Git 提交与测试结果作为线上过程替代证据。

5 基于 docs 文档的进一步完善

在重新核对 README、项目执行说明、数据库设计、API 草案和开发任务清单后，可以确认当前代码框架总体没有偏离课程“基础版功能优先”的约束，但仍需在报告中把技术取舍和当前实现状态讲清楚。

5.1 技术选型与依据

技术选型与文档保持一致：前端为 Vue 3 + Vite + Element Plus，后端为 Node.js + Express，接口遵循 RESTful 风格，图表采用 ECharts。数据库层面保留了 MySQL 脚本，同时以 JSON 持久化作为当前可运行方案，这一取舍的理由是优先满足课程要求中的“可运行、可测试、可演示”。

5.2 页面结构与功能映射

路由层面已经形成 /stories、/backlog、/sprints、/board/:sprintId、/burndown/:sprintId、/retrospectives 和 /retrospectives/:sprintId 七个核心入口。它们分别覆盖文档中列出的五大基础版模块，并形成“故事录入 → backlog 排序 → 迭代分配 → 看板执行 → 燃尽图查看 → 迭代回顾”的完整演示路径。

5.3 数据模型与数据库设计摘要

从 docs/数据库设计.md 对照当前实现可以看到，核心对象已经收敛为 stories、sprints、retrospectives 和 burndownLogs 四类。数据库设计文档更偏向 MySQL 规范命名，而当前前后端接口使用 camelCase 字段，因此报告中应明确说明：数据库设计作为目标结构保留，运行实现则以接口字段命名为准。

5.4 REST 接口设计摘要

接口设计与 docs/API接口草案.md 基本一致，已覆盖 stories CRUD、backlog 查询与排序、Sprint CRUD、故事加入迭代、看板状态更新、燃尽图查询与回顾查询/新增。统一响应结构为 code / message / data，便于测试脚本与前端页面共用同一约定。

5.5 开发任务清单与当前完成度

结合 docs/开发任务清单.md，可以把项目完成度概括为：P0 项目初始化、P1 后端基础、P2 前端基础、P3 核心模块、P4 接口测试、P5 可演示化材料均已有产出。其中最强的一条证据链是 Git 提交历史 + 测试结果 + GitHub 远程仓库 + Trae 拖拽任务截图。

| 阶段 | 当前状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 项目初始化 | 已完成 | 完成 Git 初始化、前后端目录、README 与课程文档收敛。 |
| P1 后端基础与数据库 | 已完成基础版 | 完成 Express 接口、JSON 持久化与 MySQL 脚本保留。 |
| P2 前端基础框架 | 已完成 | 完成路由、布局、API 封装和六个核心页面骨架。 |
| P3 核心模块开发 | 已完成基础版 | 完成故事、backlog、Sprint、看板、燃尽图和回顾模块。 |
| P4 接口测试 | 已完成 | Vitest + Supertest 已覆盖关键接口。 |
| P5 收尾与可演示化 | 已完成主要部分 | 完成截图、GitHub 远程同步、报告底稿与 AI 修正记录。 |

5.6 测试覆盖情况与当前缺口

当前测试脚本已经覆盖 stories CRUD、Sprint 操作、状态更新和燃尽图联动等关键接口；前端构建也已通过。尚未完全补齐的是 MySQL 运行态验证和 Pull Request 形式的远程协作证据，这两项更适合作为后续增强材料，而不是当前基础版验收的硬阻塞。

图 13 后端接口自动化测试通过

图 14 前端构建验证通过

5.7 可直接用于正式报告的总结句

可以在正式报告中概括为：本项目在 Builder 模式下完成了基础版 Scrum 过程管理平台的原型实现，并通过 Git 提交、接口测试、Trae 增量开发记录和 GitHub 远程仓库同步，形成了较完整的 AI 辅助开发证据链。

6 Trae Builder 过程证据链

第 6 节专门整理 Trae IDE Builder 在本项目中的一次真实增量开发任务，即“将故事加入迭代从选择式交互改为拖拽式交互”。本节内容不再使用占位描述，而是对应已保存的界面截图、已修改文件和已同步到远程仓库的提交记录。

6.1 Builder 工作界面与任务入口

Trae Builder 的工作界面截图已经保留。界面左侧为项目目录，中间为编辑区域，右侧为 Builder 对话区，能够清晰体现该任务是在已有仓库内继续推进，而不是脱离上下文的单次代码生成。

6.2.1 AI?????????????????????

???????????? trae_content/??????????????.md????????????????????? AGENTS.md?README.md ? docs ?????????????????????????????????????????????????RESTful ??????????

?????????????? AI ?????????????????????? backlog ???????? Sprint?AI ????????? frontend/src/views/sprints/SprintsView.vue ??? dragId?dragOverSprintId?dragstart?dragover ? drop ????????? updateStorySprint ?????????????????????????????????????????????????? Git ???????

???????????????? backlog ???? + ?? Sprint ????????????????????? Sprint 1???????????????????????????? trae_screen/?1??.png?trae_screen/??????.png?trae_screen/????.png ? trae_screen/githuba.png????????? Builder ????????????????????????

图 15 Trae IDE Builder 工作界面

6.2 提示词设计与任务边界

本次给 Builder 的任务边界非常明确：先阅读 AGENTS.md、README 和 docs 文档，再在不大规模重构的前提下，只修改“故事加入迭代”的交互方式，使其更接近课程要求中的拖拽式体验。同时强调保持 Vue 3 + Vite + Element Plus、Node.js + Express 现有技术栈，并在完成后给出修改文件、验证方式和风险说明。

6.3 任务前的演示数据准备

为了演示拖拽过程，先在系统中录入了两条用户故事和一个 Sprint。用户故事分别为“支持新增用户故事（3 SP）”和“支持查看迭代计划（5 SP）”，Sprint 名称为“Sprint 1 - 基础功能开发”。这些数据既用于拖拽演示，也会反映到 Sprint 的 storyCount、总故事点数和 burndownLogs 中。

图 16 Trae 任务中的用户故事录入

图 17 Trae 任务中的 Sprint 创建

6.4 拖拽过程与结果验证

在迭代计划页中，左侧 backlog 故事列表支持拖拽，右侧 Sprint 卡片支持作为目标区域接收放置。拖拽过程中有悬停高亮和投放提示，投放成功后调用现有 updateStorySprint 接口，随后刷新页面数据，使故事从 backlog 移入 Sprint 1，并更新故事数和总故事点数。

图 18 拖拽将故事加入 Sprint 的演示过程

图 19 拖拽成功后的页面结果

6.5 Builder 改动的文件与实现方式

本次 Trae 任务的核心修改文件为 frontend/src/views/sprints/SprintsView.vue。具体实现包括：新增 dragId 和 dragOverSprintId 两个拖拽状态；为 backlog 卡片增加 draggable 属性和 dragstart 处理；为 Sprint 卡片增加 dragover、dragleave 和 drop 处理；复用现有 updateStorySprint 接口完成数据持久化；并增加拖拽区域与悬停样式，提升演示效果。

6.6 人工复核与风险说明

人工复核后确认，这次修改是真实落地到仓库中的增量开发，而不是只停留在对话说明。前端构建通过，页面能看到拖拽效果，GitHub 仓库中也已同步最新提交。当前仍需诚实说明两个风险：其一，HTML5 拖拽在移动端兼容性有限；其二，后端持久化仍以 JSON 文件为主，若课程严格要求运行态必须直接接 MySQL，后续还需补数据库接入。

6.7 远程仓库与证据链闭环

在完成 Trae 拖拽任务后，项目已同步到 GitHub 远程仓库。远程仓库页面能够看到 master 分支、8 次提交、最新提交 44bc07b，以及 docs、frontend、backend、trae_screen 和 Screenshot 等目录，说明 AI 增量开发结果已经进入正式仓库历史。

图 20 GitHub 远程仓库中的当前项目状态